|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Client | Plast’Prod | Projet | Fil Rouge |
| Créé le |  | MAJ | 18/09/2012 |
| Auteur | Cora Cox | Version | 2 |
| Destinataires | Alexandre Noury | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🡺 Plast’Prod |  | 🡺 Ril’Dev |
| CESI  1 Rue Marconi  76130 Mont Saint Aignan |  | 55 Rue du faubourg St Honoré  75008 Paris |
|  |  |  |
| Alexandre Noury  Product Owner / Maitre d’ouvrage  anoury@cesi.fr  +33 (0) 2 35 59 66 20 |  | Cora Cox  Scrum Master / Chef de projet  cora.cox@hotmail.fr  +33 (0) 6 74 44 76 22 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suivi de charge | | | |
| Profils ou étape | Charge prévue | Charge réelle | Charge restante |
| **Livrable** **1 : Application Web** | **6** | **6** | **0** |
| Etude des besoins et demandes client | 3 | 3 | 0 |
| Veille technologique | 3 | 3 | 0 |
| Définition des mockups | 1 | 1/2 | 0 |
| Rédaction du cahier des charges | 5 | 2 | 3 |
| Modélisation de la base | 2 | 3 | 0 |
| Mise en place de l’architecture Zend | 1 | 1 | 0 |
| Mise en place du serveur Post Gre | 5 | 5 | 0 |
| Gestion des droits (Module Admin) | 3 | 3 | 1 |
| Module Production | 5 | 5 | 0 |
| Module Stock | 5 | 5 | 0 |
| Module Annuaire | 2 | 2 | 0 |
| Accès Client | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Feuilles de style | 1 | 2 | 0 |
| Recettage / Debug | 3 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Livrable 2 : Client Lourd** |  |  |  |
| Etude des besoins et demandes client |  |  |  |
| Veille technologique |  |  |  |
| Définition des mockups |  |  |  |
| Rédaction du cahier des charges |  |  |  |
| Définition des vues (fxml) |  |  |  |
| Mise en place des tests unitaires (Jenkins) |  |  |  |
| Création des vues et fonctions Postgre |  |  |  |
| Mise en place des mappers |  |  |  |
| Mise en place du dispatcher |  |  |  |
| Synchronisation de la base de données |  |  |  |
| Génération de pdf |  |  |  |
| Module de recherche |  |  |  |
| Fil d’Ariane (navigation dans l’application) |  |  |  |
| Synchronisation Google Calendar |  |  |  |
| Recettage / Debug |  |  |  |
| Total | 88 | 31 | -48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Livrables | | |
| **Nom de l’étape/tâche** | **État** | **Livraison le** |
| Livrable 1 : Application web | Fait | 02/05/2012 |
| *Livrable 2 : Client lourd* | *En cours* | *04/11/2012* |
| Livrable 3 | A faire |  |
| Livrable 4 | A faire |  |

|  |
| --- |
| Planning |
|  |